## Slide 1: 软件工程项目验收汇报
第十组

## Slide 2: 项目概述
项目名称：MOVA
产品定位：对近三年电影数据进行可视化分析
应用场景：
  电影行业工作者 / 电影爱好者 出于 工作 / 个人爱好 需要对近三年来不同类型题材的电影的票房比例、总票房变化趋势、电影和演员出演次数TOP排行进行较为系统地了解，或者查看某个 电影 / 导演 / 演员 的相关信息

## Slide 3: 项目概述
产品目标：
  界面干净简洁好看
  注册、登录：登录后可使用全部功能
  游客模式：方便快速查看，省去登录步骤
  前端启动爬虫与数据更新：通过用户需要手动更新数据
  数据可视化：使电影数据更加直观，方便用户对数据的查看和分析
  图表整合下载：方便用户保存图表
  修改密码、忘记密码：方便用户找回密码

## Slide 4: 项目概述
产品类型：Web App
产品架构：Django（后端） + Vue.js （前端）+ Scrapy（爬虫） + Sqlite3（数据库）
  数据库sqlite与爬虫scrapy框架整合在后端django框架中，通过数据库操作的封装编写端口向前端传送数据以及图表、文档生成
  前端vue.js使用elementUI组件，使用E charts进行数据的可视化，利用axios的post向后端发送请求
产品测试使用手工测试

## Slide 5: 项目概述
产品功能：
  注册、登录（验证码）、游客模式（限制使用爬虫、图标下载）
  前端启动爬虫进行数据更新
  数据可视化（柱状图、折线图、饼图、词云图）：某年某季度/月题材票房比例、某三年票房趋势、某年电影票房TOP3/5/10、某年劳模演员TOP3/5/10
  图表整合下载：目前存储路径是软件项目目录
  修改密码、忘记密码
产品缺陷与未来方向：
  缺陷：无法从前端直接整合图表、图表整合采用的是后端生成的图片、进行可视化时后端先生成图表后向前端传送数据导致可视化速度较慢、可视化为不可交互的动态图
  未来方向：后端先向前端传送数据再生成图表、动态图用户交互

## Slide 6: 项目体会
项目框架明确时间较晚，没有留出足够的缓冲期
成员们对于计划的不同意见采用线下讨论商定的方式，基本完成原计划的工作
在前端开发时一开始想编写桌面应用，发现PyQt的槽函数、页面跳转比较繁杂，因而转向web应用，浪费了一周时间入门Vue.js，进行Vue.js + Django 的前后端分离的开发。
出现的风险：数据可视化一开始想用后台作图前端引用，但由于自身对前端的生疏（只学了一周），没有早些开始前端作图后端传数据的模式，浪费了些许时间（但还是在生成图表那里起了作用）
假如历史重来，我们将更加细致的规划好产品的开发流程和注意事项。
软件各个模块的结合，尤其是前后端的结合是整个软件编写过程中最困难、最容易出问题的一步
在整个软件编写过程中，软件的需求、模块的功能与实现方法等等会不断地发生变化，需要软件编写人员及时地对软件进行调整
编程能力 + 沟通能力 + 团队协作精神 = 软件工程

## Slide 7: 项目体会
本次项目我主要负责数据库的封装，以及后端端口的搭建。是一个为可视化、爬虫、以及前端提供服务的工作。
根据三方的数据需求，为他们编写函数封装数据库指令，方便他们使用数据库的数据。这是一个比较基础的，但却十分重要的工作。让我明白了团队合作中沟通与交流的重要性。一些接口，若不在编写程序之前就商量好的话，在编写之后才发现提供的数据结构不满足其他成员的需求，就需要一定量的更改，降低了程序推进的效率
这次软工项目带给我的感受就是，团队合作。
虽然一个软件项目分成了四个模块，但是代码在编写的过程中不能只想着自己的任务完成。即使每个模块单独执行都是一个完整的程序，如果程序的接口没有处理好，这个软件是实现的功能就是零。这部分工作需要小组内部一起交流才能实现

## Slide 8
–软件工程项目第十组
“谢谢。”
https://github.com/HanlynnKe/mova_project